# Documento Tecnico: Studio di Fattibilità

Progetto: Sviluppo di un’App Gestionale per una Palestra 
Data: 4 Dicembre 2025
Redatto da: Napolitano Simone - Cristian Dylan D’Amico

## 1. Definizione e Scopo

Lo Studio di Fattibilità ha l’obiettivo di valutare se il progetto di sviluppo di un’app per una palestra sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico, operativo, legale ed entro i tempi previsti. L’app mira a migliorare la gestione della palestra, la comunicazione con i professionisti e l’esperienza degli utenti finali.

## 2. Le Cinque Aree di Fattibilità

### 2.1 Fattibilità Tecnica

Tecnologie possibili (dai requisiti preliminari):
 – Sviluppo App Java con collegamento a server / oppure locale
 – Sviluppo Web App in JavaScript con collegamento a server locale

Valutazione:

| Aspetto | Descrizione | Rischio/Vincolo |
| --- | --- | --- |
| Piattaforma di sviluppo | Tecnologie mature e disponibili (Java, JavaScript). | Basso. |
| Database / Server (locale) | Necessario backend per gestione abbonamenti, schede allenamento e comunicazioni. | Medio: serve configurazione sicura. |
| Integrazione barcode/card | La tessera digitale richiede generazione e lettura QR/barcode. | Basso: librerie disponibili. |
| Funzioni avanzate (cronometro, scheda, contatti) | Tecnologicamente semplici da implementare. | Basso. |

Risultato: Tecnologicamente Fattibile.

### 2.2 Fattibilità Economica

Vincolo dei costi(budget del cliente): 30.000€

Stima dei costi (Esempio ipotetico per MVP – Minimum Viable Product):

| Voce | Dettaglio | Stima (€) |
| --- | --- | --- |
| Analisi e Design | 1–2 mesi Analista/Designer | 6.000 |
| Sviluppo | 3 mesi Sviluppatore (App + Backend) | 15.000 |
| Project Management | Supervisione | 2.000 |
| Server, infrastruttura, licenze | Hosting, database, tool | 2.000 |
| Contingency (10–15%) | Imprevisti | 2.500 |
| Totale stimato (MVP) |  | ~27.500 |

Conclusione: La stima del costo totale rientra nel vincolo di costo stabilito dal Cliente. Fattibile economicamente.

### 2.3 Fattibilità Operativa

Valuta se il sistema verrà effettivamente usato e soddisferà le esigenze degli utenti finali, come indicato nel riferimento metodologico

Utenti identificati:

- Clienti della palestra: Visione e rinnovo abbonamento, tessera digitale con codice a barre, comunicazione diretta con PT e nutrizionista, inserimento scheda allenamento, cronometro e contatore serie.

- Personal Trainer: Comunicazione diretta con il Cliente della palestra.

- Nutrizionista: Comunicazione diretta con il Cliente della palestra.

- Proprietari/gestori della palestra: Organizzazione economica e amministrativa.

Il progetto risulta fattibile operativamente.

2.4 Fattibilità Legale / Etica

In base alle linee guida sul rispetto delle normative (es. GDPR):

- L’app tratterà dati personali sensibili (conti bancari, numeri di carta di credito, indirizzi email, contatti).

- Necessaria privacy policy e gestione sicura dei dati (crittografia, sicurezza server).

- Se si implementano funzioni di pagamento → obbligo conformità normativa fiscale.

Risultato: Fattibile, ma con attenzione a compliance GDPR.

### 2.5 Fattibilità Temporale

Stima tempistiche MVP:

- Analisi e prototipi: 1 mese

- Sviluppo App + Backend: 4 mesi

- Test e revisione: 1 mese

Totale: ~6 mesi

Risultato: Fattibile temporalmente (6  mesi richiesti dal compratore).

## 3. Requisiti Fondamentali (Alto Livello)

### Requisiti Funzionali

| Requisito | Utilizzatore |
| --- | --- |
| Visione scadenza abbonamento | Cliente palestra |
| Rinnovo abbonamento tramite App | Cliente / Proprietario |
| Tessera digitale barcode/QR | Cliente |
| Contatto diretto PT | Personal Trainer |
| Contatto nutrizionista | Nutrizionista |
| Inserimento scheda allenamento | PT / Cliente |
| Cronometro e contatore serie | Cliente |
| Calendario allenamenti | PT / Cliente |

### Requisiti Non Funzionali

Requisito

Sicurezza e protezione dati (GDPR)

App intuitiva e veloce

Backend affidabile

## 4. Risorse Umane Critiche

- 1 × Project Manager

- 1 × Analista di Business (raccolta e validazione requisiti)

- 1 × Sviluppatore App

- 1 × Sviluppatore Backend / Database

- Clienti, Personal Trainer, Nutrizionista, Proprietari

## 5. Raccomandazione Finale

Il progetto risulta:

- Tecnicamente realizzabile

- Economicamente sostenibile

- Operativamente utile e richiesto

- Legale con attenzione al GDPR

- Compatibile con una timeline di circa 6 mesi

Si raccomanda di procedere con:

- Fase di Analisi dettagliata + prototipi

- Sviluppo MVP

- Test con un piccolo gruppo di utenti della palestra